## Slide 1
Integrantes: Gabriel Duran, Diego Miranda
Seccion: 002D
Fecha: 1/04/2026
Docente: EDUARDO ANTONIO BAEZA ESCOBAR
Gasfired

## Slide 2
Visión
  Desarrollar una plataforma web que conecte a clientes con gasfíteres profesionales de forma rápida y confiable, permitiendo buscar, comparar y contactar profesionales del área según ubicación y calificaciones, mejorando la experiencia tanto del cliente como del profesional mediante una interfaz intuitiva y accesible.
Objetivos
Registrar y gestionar perfiles de gasfíteres y clientes en la plataforma.
Permitir la búsqueda y filtrado de profesionales por servicio Gestionar calificaciones y reseñas de los gasfíteres por parte de los clientes.
Detectar y moderar contenido inapropiado en el módulo de reseñas.
Visualizar listados de profesionales y sus perfiles completos con datos de contacto.
Aplicar el marco Scrum para el desarrollo incremental del software a lo largo de 5 sprints.

## Slide 3
Roles de Scrum
Product Owner: Gabriel Duran Define prioridades del Backlog y representa los intereses del cliente.
Scrum Master: Diego Miranda Facilita reuniones, elimina impedimentos y vela por el cumplimiento del marco Scrum.
Scrum Team: Ambos integrantes Desarrollan, documentan, prueban y presentan los avances en cada Sprint.

## Slide 4
Epicas y Técnica de Priorización
Metodologías Ágiles utilizadas
Tecnica: Planning Poker
Metodologia: Scrum
Escala: Puntos de Historia(Fibonacci)

## Slide 5
PRODUCT BACKLOG

## Slide 6
Historia Pivote: RF-02 Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a la plataforma según mi rol asignado.
Historia Pivote: RF-02 Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña, para acceder a la plataforma según mi rol asignado.
Elegimos el RF-02, "Inicio de sesión mediante credenciales de acceso (correo electrónico y contraseña)", como requerimiento pivote porque representa una funcionalidad simple, clara y universalmente reconocida en cualquier sistema con autenticación. Este requerimiento implica una operación acotada y bien definida: validar las credenciales ingresadas contra la base de datos, generar una sesión o token de acceso, y redirigir al usuario según su rol (Cliente, Gasfíter o Administrador), sin lógica de negocio compleja ni dependencias con módulos externos al de autenticación.
Su bajo nivel de esfuerzo técnico, su independencia respecto a otros módulos y su capacidad de ser desarrollado y probado de forma aislada lo hacen ideal para ser usado como punto de comparación. Al tomarlo como referencia con un valor de 2 puntos de historia (equivalente a 6 horas de trabajo en equipo), podemos estimar el esfuerzo relativo del resto de los requerimientos preguntándonos si cada uno requiere más, menos o el mismo nivel de trabajo que este.
Gracias a estas características, el RF-02 nos proporciona una base sólida y coherente para aplicar una estimación relativa en los 19 requerimientos restantes del proyecto

## Slide 7
Sprint 1

## Slide 8
Sprint 2

## Slide 9
Sprint 3

## Slide 10
Sprint 4

## Slide 11
Sprint 5

## Slide 12
Análisis de Fluctuación de trabajo por Sprint
Análisis de Fluctuación de Trabajo por Sprint
Sprint 1 (30h): Carga inicial moderada, enfocada en las funcionalidades base del sistema. Incluye registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña y configuración de cuenta. Son tareas fundamentales, pero técnicamente acotadas y sin dependencias entre módulos.
Sprint 2 (39h): Aumento de carga (↑9h), dado que se construyen formularios más complejos como el perfil público del gasfíter con foto y datos de contacto, la definición del área de cobertura geográfica y el perfil privado del cliente.
Sprint 3 (39h): Carga estable (↕0h), pero con mayor complejidad técnica. Se implementa el portafolio fotográfico y el motor de búsqueda por palabras clave, que implica lógica de indexación y consultas más elaboradas.
Sprint 4 (54h): Aumento significativo (↑15h), el sprint más exigente en variedad de funcionalidades. Se desarrollan los filtros geográficos, el listado de resultados, la vista de perfil completo y el sistema de calificaciones con estrellas.
Sprint 5 (72h): Mayor carga del proyecto (↑18h), concentra todo el módulo de administración y el cierre del sistema de reseñas. Incluye panel de control, gestión de usuarios y moderación de contenido.
¿Cómo se distribuye esto en 2 semanas?
Cada sprint tiene una duración de 2 semanas, lo que equivale a:
10 días hábiles (lunes a viernes durante 2 semanas)
El sprint más exigente es el Sprint 5 con 72 horas

## Slide 13
Conclusión
La adopción de la metodología ágil Scrum como marco de trabajo para el desarrollo de esta plataforma permitirá al equipo abordar el proyecto de forma organizada, iterativa y flexible. Al estructurar el trabajo en sprints con requerimientos priorizados y estimados, se busca garantizar una entrega continua de valor, adaptándose a los cambios y manteniendo siempre el foco en las necesidades del usuario final.